## Slide 1: Team Green
Task 2 – SE Process
Projekt MHC-PMS

## Slide 2: Content
Plan Driven vs. Agile
Process Modell

## Slide 3: 1. Plan driven vs. Agile
Process | Pro | Contra
Plan Driven | Klar definierte vorgegebene Zeit Einfache Arbeitsplanung Aufgaben gut aufteilbar | Unflexibel (Änderungen sind schwierig umzusetzen Unerwartete Probleme schwierig zu handeln Ändern sich Ziele muss Planung komplett neu gemacht werden  Zeitaufwand
Agile | Änderungen der Ziele einfacher aufzufangen Gute Reaktion auf Veränderungen Fokus auf einzelne Tasks Zwischenresultate sichtbar (auch für User) Immer ersichtlich ob man im Zeitplan ist und ob Kosten/Nutzen Verhältnis stimmt | Viele Meetings

## Slide 4: 2. Process Modell
Aufgrund unserer Evaluation entscheiden wir uns für eine Mischform aus plangetriebener und agiler Arbeitsweise.
Plangetrieben ist der Prozessablauf von der Analyse über Entwicklung zur Einführung
Agil ist die Entwicklungsphase
(Incermental Developping)
Verschiedene Versionen der Software

## Slide 5: 2. Process Modell
Process | Ziel | Tasks
Analysis | Wir wissen was die Anforderungen an das fertige Produkt sind. | Projektauftrag MHC-PMS analysieren  Task 1
Specification | Dokumentation zur Implementation des Produktes | Programmkomponenten ausarbeiten Datenmodell erstellen
Design | Ressourcenplan Klare Arbeitsverteilung | Zeiteinteilung / Arbeitseinteilung und Ressourcenverfügbarkeit planen
Implementation | Teilprojekt des Programmes fertiggestellt | Implementieren von versch. Modulen Teammeetings
Test | Lauffähige Version des Programmes | Testen
Validation | Anträge für Erweiterungen oder OK | Feedback einholen
Final version | Lauffähiges Programm releasen | Testen gesamtes Produkt Auslieferung

## Slide 6: Unsere Projektplanung
-Gesamtgrobplanung ist plangetrieben
-Entwicklungsphase ist agil

## Slide 7: Involvement of Stakeholders
Der Kunde (Auftraggeber) kommuniziert dem Teamleiter den Auftrag
Der Kunde vertritt die Interessen der Endbenutzer und der Verwaltung
Der Teamleiter koordiniert die Arbeitsabläufe vom Entwicklerteam
Das Entwicklerteam bespricht die Ergebnisse mit dem Kunden
Entwicklerteam
Verwaltung
Endbenutzer
Kunde
Teamleitung